GUÍA DE ACTIVIDAD DIDÁCTICA EN AULA

Taller de Análisis de Impacto y Selección de Ciclo de Vida (Semana 3)

| Programa Educativo: | Ingeniería en Datos e Inteligencia Artificial |
| --- | --- |
| Asignatura / Unidad: | Ingeniería de Software / Unidad 1: Fundamentos |
| Tema 1.3: | Metodologías Clásicas (Cascada, Incremental, Espiral) |
| Modalidad / Tiempo: | Trabajo Colaborativo en Equipos del Proyecto Final / 40 min |

1. Propósito Didáctico y Objetivos

Esta actividad tiene como objetivo que los estudiantes experimenten de manera directa la toma de decisiones metodológicas en la ingeniería de software. A través de la simulación de un cambio inesperado de requerimientos sobre su Proyecto Final, los equipos analizarán la rigidez del Modelo en Cascada (Waterfall) en comparación con la flexibilidad del Desarrollo Incremental y la gestión explícita de riesgos del Modelo en Espiral (Sommerville, Cap. 2). Este ejercicio constituye el insumo directo para el Reporte de Selección y Justificación de la Metodología (Entregable U1).

2. Proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web interactiva, enfocada en un Gestor y Visualizador de Hábitos Personales. Está diseñada para permitir a los usuarios registrar sus actividades diarias desde el navegador, mantener rachas de cumplimiento y visualizar sus avances mediante gráficos estadísticos. Su objetivo principal es facilitar el seguimiento de metas individuales mediante una interfaz, permitiendo organizar las rutinas por categorías y adaptar nuevas funcionalidades de forma rápida según las necesidades de los usuarios.

2. Desarrollo del Taller Paso a Paso (40 Minutos)

Fase 1: Matriz Comparativa Exprés (15 minutos)

En sus equipos de Proyecto Final, analicen las características teóricas de los tres modelos clásicos y completen la siguiente matriz evaluativa en función de la naturaleza de su sistema de aplicación:

| Modelo Clásico | Manejo de Requerimientos | Mapeo de Riesgos | Aptitud para el Proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelo en Cascada (Waterfall) | Exige definir desde el día 1 todos los tipos de hábitos, vistas y reportes sin margen de cambio. | Bajo; si al probarlo se descubre que la forma de registrar hábitos es incómoda o lenta, se detecta hasta la fase final de pruebas. | Baja; adecuado solo si las especificaciones no cambiarán. |
| Desarrollo Incremental | Permite incorporar cembios por entregas/versiones funcionales. | Medio; reduce el costo de cambio al validar cada incremento con usuarios reales | Muy alta; ideal para un sistema web, ya que permite lanzar una versión base y agregar nuevos gráficos, métricas o funciones paso a paso. |
| Modelo en Espiral (Boehm) | Permite definir los módulos mediante pruebas constantes y refinamiento que evoluciona. | Alto; cada ciclo incluye análisis formal de riesgos | Media / Alta, especialmente si se planean integrar algoritmos complejos de recomendación o sensores en el futuro. |

Fase 2: Simulación de Cambio Inesperado de Requerimientos (15 minutos)

El docente simulará una 'solicitud de cambio de emergencia' por parte del cliente para su Proyecto Final. Cada equipo debe responder el siguiente formato de análisis de impacto antes de ir al laboratorio:

| Escenario de Cambio Asignado: | El cliente solicita agregar un módulo que de sistema de puntos, niveles y medallas por cumplir hábitos, y la opción de categorizar los hábitos por colores y etiquetas personalizadas. |
| --- | --- |
| Impacto bajo Modelo en Cascada: | Al utilizar una arquitectura para aplicación web, un cambio inesperado en Cascada exige detener por completo el desarrollo en la fase en la que se encuentre para regresar obligatoriamente a la fase de Análisis y Diseño. Esto requiere la actualización de la especificación de requerimientos, el rediseño del modelo de datos para incorporar las tablas de puntos, medallas y etiquetas, así como la reestructuración del maquetado de la interfaz web y sus rutas de navegación. La documentación previamente aprobada ya no es útil, generando un alto costo de trabajo y retrasos significativos en la entrega. |
| Absorción bajo Enfoque Incremental: | La modificación se absorbe de forma natural reorganizando la lista de pendientes del proyecto por versiones entregables: - Primero: Despliegue de la plataforma web inicial con el esquema de base de datos base (tablas Usuarios y Hábitos) y la interfaz gráfica para el registro diario y visualización de rachas. - Segundo: Actualización del esquema de datos para soportar categorías y colores, integrando los filtros dinámicos en la interfaz web sin interrumpir el servicio activo. - Tercero: Creación del modelo relacional para el sistema de puntos, medallas y niveles, implementando la lógica en el backend y la vista de logros en la aplicación web. |

Fase 3: Plenaria y Justificación del Proyecto Final (10 minutos)

Dos equipos seleccionados al azar expondrán en 2 minutos su conclusión técnica. Esta argumentación servirá como la base del capítulo de Justificación de la Metodología en el reporte técnico formal de la Unidad 1.

3. Lista de Cotejo para la Evaluación en Aula (100 Puntos)

| N° | Criterio de Desempeño Evaluado | Puntaje | Obtenido |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Análisis riguroso de las características del Modelo en Cascada, Incremental y Espiral. | 20 pts |  |
| 2 | Identificación precisa del impacto de un cambio inesperado sobre el proyecto del equipo. | 25 pts |  |
| 3 | Propuesta de estrategia clara para absorber modificaciones mediante incrementos/versiones. | 25 pts |  |
| 4 | Participación activa, ética y colaborativa de todos los integrantes del equipo durante el taller. | 15 pts |  |
| 5 | Claridad y solidez técnica en la presentación/argumentación durante la plenaria grupal. | 15 pts |  |

| _______Isela Carranco Martínez_________ Firma del Representante del Equipo | _____________________________________ Firma del Docente Evaluador |
| --- | --- |